FACULDADE IMPACTA

Engenharia de Requisitos

Sistema de Estacionamento - AP2

Integrantes:

- Ronaldo Filgueira Cavalcante – RA: 2403661

- Maycon Pereira Ribeiro – RA: 2402929

- Luis Gabriel – RA: 2402947

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

Nome do Projeto: Estacionamento - Car Data: 27/08/2025

Versão: 1.0

- Justificativa do Projeto

O intuito é automatizar tarefas repetitivas como entrada e saída de veículos e registro de pagamentos de acordo com a hora de entrada e saída do veículo, ter uma melhor gestão do gerenciamento de vagas.

- Objetivos Mensuráveis

ter um melhor controle do fluxo de demanda do estacionamento

ter uma melhor organização de números dos clientes por dia

diminuir o erro no cálculo de horas do veículo no estacionamento

ter um melhor gerenciamento/controle de vagas

- Requisitos de Alto Nível

Captar automaticamente a entrada e saída do veículo

Realizar automaticamente o valor a ser pago

Registrar quantas vagas disponíveis e em uso no estacionamento

Integração com um banco de dados no qual fica registrado todos os veículos que já passaram

- Premissas e Restrições

Premissa: Prazo de 3 meses para entrega, valor total do projeto:30k

Treinamento da equipe para utilização do Software

Restrições: O sistema será desenvolvido em web

Prazo de 3 meses para entrega
Valor total do projeto:30k

- Escopo Preliminar (Entregas Principais)

Versão v1 do software com cadastro de veículos

Versão v2 controle de acesso ao estacionamento entrada/saída

Versão v3 cálculo com o tempo em estacionamento para pagamento

- Riscos Iniciais de Alto Nível

Mudança de Escopo

Alteração na equipe de dev

Mudança na regra de negócios

- Cronograma de Marcos Principais

| Marco | Data prevista |
| --- | --- |
| Marco 1 | 03 /09 /25 |
| Março 2 | 20 /09 /25 |
| Março 3 | 25 /11 /25 |

- Partes Interessadas (Stakeholders)

Equipe = Gerente de Projeto, Equipe de desenvolvimento e Equipe de treinamento//Suporte

Usuários do sistema = Gerencia e  Funcionários

- Gerente do Projeto e Autoridade

Gerente do Projeto: Ronaldo(dev) Autoridade/Patrocinador: CEO

- Critérios de Sucesso

Diminuição de 30% no tempo de espera para pagamento

Diminuir em 100% o erro de cobranças indevidas.

Diminuir em 50% o tempo de cadastro do veículo/cliente

### 9. Revisão de Escopo – Reunião de Engenharia de Requisitos (15/10/2025)

Durante a reunião de revisão, foi avaliada a proposta do dono do estacionamento de eliminar os manobristas e adotar o sistema self-parking, com apenas um vigia em cada portaria.

Após análise dos participantes, foi decidido que a remoção total dos manobristas não é viável, pois o atendimento e a organização durante horários de pico seriam prejudicados.

Contudo, o grupo considerou possível reduzir o número de manobristas, implementando recursos de automação parcial, como sensores de vaga, câmeras e controle eletrônico de entrada e saída.

Com isso, o escopo do projeto foi ajustado para contemplar:

- Manutenção de parte da equipe de manobristas.

- Integração de sistemas automatizados de controle e monitoramento.

- Melhoria na eficiência operacional sem eliminar o atendimento humano.

Essas alterações complementam as ideias definidas anteriormente e representam a versão atualizada do escopo do projeto.

ATA DE REUNIÃO – BRAINSTORM

Data: 03/09/2025

Horário de início: 19:30

Horário de término: 20:40

Local: Google Meet

Tipo de reunião: Brainstorm

1. Participantes

• Ronaldo Filgueira Cavalcante

• Maycon Pereira

• Luis Gabriel

2. Tema do Brainstorm

Solução de Software para um Estacionamento

3. Objetivo

Definir ideias, alternativas e soluções relacionadas ao tema acima, para posterior análise e priorização.

4. Dinâmica da Reunião

• Abertura e contextualização do tema.

• Levantamento de ideias pelos participantes (sem julgamentos ou críticas nesta fase).

• Registro das ideias apresentadas.

• Discussão inicial de agrupamento/afinidade entre ideias.

5. Ideias Apresentadas

• Sistema de controle para controlar quantidade de vagas

• Sistema de controle para gestão de tempo de carros no estacionamento • Manobristas irão acompanhar pelo sistema quantidade de vagas disponíveis • Controle do estacionamento via software

• adicionar formas de pagamento

• Automatização de registros

• Pagamento automático EX: Sem Parar

6. Encaminhamentos / Próximos Passos

• Consolidar as ideias registradas.

• Definir critérios de avaliação em reunião futura.

• Selecionar responsáveis para análise e desenvolvimento das propostas. 8. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 20h40. Responsável pelo registro: Ronaldo Filgueira Cavalcante

Entrevista

1 - Você está entrando no estacionamento dos sonhos, como espera ser atendido assim que entrar com seu carro/moto?

R: Gostaria de ser atendido com clareza e cordialidade.

2 - Ao entrar no estacionamento, prefere gerar o ticket com um humano ou numa catraca automática?

R: Com humano

3 - Quais serviços além de estacionamento você utilizaria?

R: Lava-Rápido / Compra de bebidas e snacks

4 - O pagamento via tag é relevante para você?

R: Sim

5 - um cadastro exclusivo do estacionamento onde você pudesse armazenar carros e cartões seria relevante para você?

R: Sim

6 - Você acredita que um maior investimento por uma vaga com proteção extra contra possíveis arranhões seria relevante?

R: Sim

7 - Gostaria de escolher qual vaga por seu automóvel de acordo com as vagas disponíveis?

R: Sim

8 - Você prefere fazer o pagamento para uma pessoa ou direto para um software? R: Em um software

9 - Prefere estacionar o próprio carro ou prefere manobrista?

R: Manobrista

10 - O que acha do estacionamento ter acesso a imagem de câmeras em tempo real?

R: Excelente, me trará uma tranquilidade de saber como está o meu carro

Relatório das pesquisas realizadas na Internet

Controle de acesso e identificação

Cadastro de clientes (avulsos, mensalistas e convênios)

Emissão de tickets com código de barras, QR Code ou RFID Integração com cancelas automáticas e leitores de placas (OCR/LPR) Controle por biometria, cartões de proximidade ou TAG veicular Gestão operacional

Registro automático de entrada e saída de veículos

Cálculo automático de tarifas (por hora, diária, mensalista, período fracionado) Relatórios em tempo real de ocupação de vagas

Mapa visual das vagas (livres, ocupadas, reservadas)

Integração com painéis de orientação de vagas

Gestão financeira

Emissão de recibos e notas fiscais

Controle de caixa e formas de pagamento (dinheiro, cartão, PIX, apps) Planos de mensalistas (cobrança recorrente)

Relatórios financeiros (faturamento, inadimplência, fluxo de caixa) Facilidades para o cliente

Aplicativo ou portal online para reserva de vagas

Pagamento digital via app ou QR Code

Consulta de saldo e histórico de utilização

Notificações (tempo de permanência, vencimento da mensalidade) Segurança

Tag comercial (Sem Parar, ConectCar, Taggy): antenas na cancela leem a tag, o sistema do provedor registra a passagem e gera cobrança (cartão, débito, conta pré-paga)

Integração com câmeras de monitoramento (CFTV)

Registro fotográfico da placa e do veículo na entrada e saída

Histórico de acessos e auditoria de movimentações

Alertas para situações de risco (ticket perdido, tentativa de fraude)

Automação e integração

Integração com sistemas de contabilidade/ERP

API para integração com aplicativos de mobilidade (Waze, Google Maps, apps de estacionamento)

Monitoramento remoto via nuvem

Backup automático de dados

Bizage

modelar, documentar, simular e automatizar processos de negócio

Bizage do negocio

Bizage com a solução proposta

Protótipo do Software / storyboard

### Tela de Login

A tela inicial do sistema permite o acesso de usuários ao Sistema de Gerenciamento – Estacionamento Central.
 O usuário deve informar seu nome de usuário e senha para entrar.
 Há credenciais de demonstração para testes:

Admin: admin / admin123
Operador: operador / operador123
 Após o login, o sistema redireciona para o painel principal.

### Painel Principal

Após o login, o usuário é levado ao painel de controle, onde são exibidas informações em tempo real sobre o estacionamento:

- Vagas Disponíveis: mostra quantas vagas estão livres e o total.

- Taxa de Ocupação: percentual atual de vagas ocupadas.

- Receita Hoje: total arrecadado no dia.

- Tempo Médio: tempo médio de permanência dos veículos.

### Mapa do Estacionamento

O mapa exibe todas as 50 vagas disponíveis, numeradas individualmente.
 Cada vaga muda de cor conforme seu status:

- Verde: vaga livre.

- Vermelho: vaga ocupada.

Ao clicar em uma vaga ocupada, é possível visualizar detalhes do veículo.

O usuário pode navegar entre as abas:

- Visão Geral

- Veículos Ativos

- Nova Entrada

### Detalhes da Vaga

Ao selecionar uma vaga ocupada, o sistema mostra um painel com as informações do veículo, incluindo:

- Placa

- Modelo

- Horário de Entrada

- Duração da Permanência

- Valor a Pagar (calculado automaticamente)

Há também o botão “Registrar Saída”, que remove o veículo da vaga e atualiza os dados do estacionamento.

### Veículos Ativos

Nesta aba, são listados todos os veículos atualmente estacionados, com:

- Número da vaga

- Placa e modelo

- Tempo de permanência

- Valor acumulado

- Botão “Saída” para registrar a liberação da vaga.

### Nova Entrada

Tela destinada ao registro de novos veículos.
 O usuário deve informar:

- Placa do veículo

- Modelo

- Selecionar uma vaga disponível

Após clicar em “Registrar Entrada”, a vaga escolhida é marcada como ocupada e o veículo é adicionado à lista de ativos.

Links do trabalho

Github

Trello